Quadrilatero Marche Umbria Spa - Comunicato Stampa

QUADRILATERO: SS 77, ABBATTUTO DIAFRAMMA GALLERIA CUPIGLIOLO

Roma, 20 settembre 2012 – E’ stato abbattuto oggi l’ultimo diaframma della carreggiata nord nella galleria “Cupigliolo”, Comune di Foligno, sulla Strada Statale 77 nell’ambito dei lavori per il sistema viario Quadrilatero Marche Umbria.

La galleria a doppia canna si trova nel contesto orografico e naturalistico della piana montana di Colfiorito ed è lunga oltre 2.100 metri, seconda per estensione nel tratto umbro della direttrice Foligno – Civitanova Marche, dopo la galleria Sostino (2.800 m) presso Foligno terminata nella primavera scorsa. La conclusione dello scavo per la carreggiata sud di Cupigliolo è prevista entro l’anno.

Con l’abbattimento di oggi passano a dieci le gallerie terminate sull’intero percorso, cinque in territorio umbro e cinque nelle Marche, sul totale delle 13 gallerie naturali a doppia carreggiata lungo il tracciato.

Nei prossimi mesi è previsto il completamento della galleria Muccia, nella provincia di Macerata, anch’essa di oltre 2 chilometri.

Oltre alle gallerie, i lavori proseguono alacremente nei cantieri tra Foligno e Pontelatrave anche per i viadotti ed i tratti stradali all’aperto.

Secondo il crono programma il completamento delle opere affidate al Contraente generale Val di Chienti è previsto entro il 2014.

Ufficio Stampa Quadrilatero Marche Umbria - Tel. 06 84560535 Cell. 335.8123965

SCHEDA

GALLERIA “CUPIGLIOLO” – SS 77 DELLA VAL DI CHIENTI

Direttrice Foligno – Civitanova Marche

- Caratteristiche generali

- Ubicazione: località Cupigliolo, frazione del Comune di Foligno (PG), SS 77

- Lunghezza: 2.182 m. canna nord – 2.100 m. canna sud

- Tempi: inizio scavo 2 marzo 2010 - fine lavori settembre/dicembre 2012

- Tipologia progettuale

- Doppia canna

- 2 corsie di 3,75 m per marcia normale e corsia di sorpasso

- 2 banchine laterali di 1,75 m a destra e 0,50 m a sinistra

- Velocità di progetto pari a 70/120 km/h  limitata a 110km/h (art. 42 del C.d.S.)

- Cavidotti per alloggiamento linee elettriche, telefoniche e fibre ottiche

- Interventi complessivi sui tratti della Foligno – Civitanova M. di competenza Quadrilatero

- SS 77 tratto Pontelatrave – Collesentino: km 3, aperto al traffico il 3 dicembre 2009

- SS 77 tratto Foligno – Pontelatrave: km 35

  - percorso umbro Foligno - Colfiorito 17,4  km

  - percorso marchigiano Colfiorito - Pontelatrave 17,3 km

  - 13 gallerie naturali (tabella), 8 gallerie artificiali, 16 viadotti

  - massima lunghezza galleria Varano, a Serravalle del Chienti di 3.472 m

  - le gallerie rappresentano il 60% dell’intera tratta e consentono una sensibile riduzione dell’impatto paesaggistico

| gallerie naturali SS77 Foligno – Pontelatrave | lunghezza carr. (m) |
| --- | --- |
|  | nord | sud |  |
| Belfiore | 1.100 | 1.109 |  |
| Pale | 2.319 | 2.045 |  |
| Sostino | 2.820 | 2.834 |  |
| La Franca | 1.052 | 1.075 |  |
| Cupigliolo | 2.182 | 2.100 | (1 carr) |
| La Palude | 1.166 | 1.226 |  |
| Varano | 3.455 | 3.472 |  |
| Serravalle | 1.341 | 1.341 |  |
| Bavareto | 1.682 | 1.661 |  |
| Muccia | 2.126 | 2.223 |  |
| Costafiore | 565 | 552 |  |
| Maddalena | 670 | 550 |  |
| Rocchetta | 840 | 980 |  |

- Contraente Generale: VAL DI CHIENTI - società di progetto costituita da Strabag Ag (Mandataria); Cooperativa Muratori & Cementisti CMC; Grandi Lavori Fincosit; Consorzio Stabile Centritalia SCpA